Для создания отчёта, который будет включать все необходимые метрики и диаграммы, сначала определим, какие данные вам нужно собрать и как их представить.

### Шаги для создания отчёта:

- Сбор данных из TMS:

  - Из вкладки «Список тестов» соберите данные по статусам тест-кейсов (Passed, Failed, Blocked, In Progress, Not Run).

  - Из вкладки «Список багов» соберите информацию по багам: дата открытия, дата закрытия, статус и критичность.

- Обновление информации о тестировщиках:

  - Актуализируйте список QA, которые работали над проектом.

- Создание диаграмм:

  - Burndown по тест-кейсам: Это диаграмма, показывающая, как количество не завершенных тест-кейсов (не в статусе Passed) уменьшается с течением времени.

  - Диаграмма по прохождению тестов:

    - Общая: Показать текущее распределение статусов всех тест-кейсов (в процентах).

    - В разрезе исполнителей: Показать сколько тест-кейсов выполнено каждым из QA.

  - Графики по багам:

    - Открытие багов по дням.

    - Исправление багов по дням.

    - Диаграмма по статусам багов: Показать текущее распределение статусов багов.

    - Диаграмма по критичности багов: Показать текущее распределение багов по их критичности.

- Создание таблиц с данными:

  - Список всех тест-кейсов, их статус и кто из QA их выполнял.

  - Список всех багов, их статус и критичность.

- Оценка и рекомендации:

  - На основе полученных данных, составьте субъективную оценку, в которой нужно описать, возможно ли завершение тестирования в срок, и если нет, предложить пути решения.

### Подготовка Excel файла:

- Обновите данные в таблицах:

  - Введите актуальные данные по тест-кейсам и багам.

  - Убедитесь, что формулы в файле работают корректно и пересчитывают значения автоматически.

- Создайте диаграммы:

  - Burndown по тест-кейсам: Постройте линейный график, показывающий уменьшение количества не завершенных тест-кейсов на протяжении 3 дней.

  - Прохождение тестов:

    - Общую диаграмму сделайте в виде круговой диаграммы.

    - Диаграмму в разрезе исполнителей — столбчатой диаграммой.

  - Графики по багам: Постройте линейные графики для открытия и исправления багов, и круговые диаграммы для распределения по статусам и критичности.

- Заполните субъективную оценку:

  - Вставьте текстовую часть, отвечая на вопросы, указанные в задании.

### Пример отчета:

- Лист 1: Сводка

  - Включает общую информацию о проекте, текущие метрики и субъективную оценку.

- Лист 2: Прохождение тест-кейсов

  - Burndown диаграмма.

  - Общая диаграмма прохождения тестов.

  - Диаграмма прохождения тестов по QA.

- Лист 3: Баги

  - Графики открытия и закрытия багов по дням.

  - Диаграммы статусов и критичности багов.

После выполнения этих шагов у вас будет полноценный отчет, который можно предоставить заинтересованным сторонам. Если у вас есть конкретные данные для анализа и построения диаграмм, я могу помочь более детально с настройкой формул и созданием визуализаций в Excel.